## Slide 1
Samurai programming solution

## Slide 2: O projektu
Samurai programming solution – SPS
Vysokoškolský odborný recenzovaný časopis, který slouží pro publikační aktivity akademických pracovníků VŠPJ i jiných vysokých škol, univerzit a výzkumných organizací.
Projekt je vyvíjen v HTML, CSS, PHP a MySQL
Ke komunikaci a řízení projektu využíváme MS Teams, Scrum desk, GitHub

## Slide 3
Product owner: Matěj Košín
Scrum master: Andrij Starčevskyj
Team member: Adam Polák
            Lukáš Erber
            Michal Rychnovský
Team

## Slide 4: Aktuální stav
To Do
Úprava dokumentace
Spuštění ostré verze
V procesu
Úprava designu
Demo verze
Hotovo
Implementace databáze
Registrace do aplikace
Přihlášení do aplikace

## Slide 5: Ukázka aktuálního stavu

## Slide 6: Týmové nástroje
Komunikační nástroj – Primárně MS Teams, osobní setkání
Řízení projektu – ScrumDesk
Sdílené uložiště dokumentů + uložiště vyvinutého kódu s verzováním - GitHub

## Slide 7: Týmové nástroje - ukázka

## Slide 8: Týmové nástroje - ukázka

## Slide 9: Týmové nástroje - ukázka

## Slide 10: Retrospektiva
Týmové nástroje
  ScrumDesk
    + Přehlednost, možnosti
    - Rychlost systému, nekompatibilita se všemi web. Prohlížeči
  GitHub
    + Verzování kódu
    - Počáteční složitost
  MS Teams
    + Plánování schůzek, možnost webového klienta, přehledná týmová část
    - Konflikt více MS účtů v jednom PC
Týmová spolupráce
  +
    Týmová komunikace
    Spravedlivé rozložení úkolů
    Odborné znalosti členů
  -
    Časová náročnost
Projekt
  +
    Design
    Funkčnost
  -

## Slide 11
Děkujeme za pozornost!
Tým SPS